РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Булевар Михајла Пупина број 2

Нови Београд

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

ради спровођења пројекта - Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА број 7/2015

Август, 2015. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 I 68/15) у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сллужбени гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Мишљења управе за јавне набавке број 011-00-315/15 од 27. јула.2015. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-02-42/4/2015-05 од 7. августа.2015. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 404-02-42/5/2015-05 од  7. августа.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова, ради спровођења пројекта - Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911

ЈН број 7/2015

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |  |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |  |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |  |
| III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова Упутство понуђачима како да сачине понуду Образац понуде Модел уговора Образац структуре ценe са упутством како да се попуни Образац трошкова припреме понуде Образац изјаве о независној понуди Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона Изјава о прибављању полисе осигурања Изјава о кључном техничком особљу за одговорне извођаче радова Изјава о понуђеној кључној опреми Списак најважнијих изведених радова Изјава о начину израде понуде Образац потврде о обиласку локације и увиду у пројектну документацију Образац потврде о реализацији закључених уговора Технички део конкурсне документације |  |
| Укупан број страна 66 |  |  |

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Заједничка јавна набавка два наручиоца у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама:

Република Србија, Министарство омладине и спорта.

Адреса:Булевар Михајла Пупина број 2, Београд

Интернет страница: www.mos.gov.rs

и

Град Ужице

Адредса: Димитрија Туцовића 52,

Интернет страница: www.graduzice.org.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 7/2015 су радови ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911, ОРН: 45212200-8 – Радови на изградњи спортских објеката.

4. Процењена вредност јавне набавке

Процењена вредност jавне набавке број 7/2015 је 14.102.744 динара.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.

6. Контакт особа: Лице за контакт Весна Благојевић, дипл.грађ.инж. - mail адреса: vesna.blagojevic@mos.gov.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

1.1.Предмет јавне набавке број 7/2015 су радови ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911, ОРН: 45212200-8 – Радови на изградњи спортских објеката.

1.2. Радови се изводе према усвојеној техничкој документацији која садржи:

– Главни архитектонски грађевински пројекат мале спортске дворане

– Главни пројекат електричних инсталација јаке и слабе струје мале спортске дворане.

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана од 10,00 до 12,00 часова, у ЈП «Дирекција за изградњу» Ужице, улица Вуколе Дабића број 1-3, у просторији број 1 II спрат, уз претходно достављен захтев лица која врше увид, на факс број 031/518-896, или увид у техничку документацију могу извршити на дан обиласка локације, и у том случају увид могу да изврше лица која су наведена у списку за обилазак локације.

Особа за контакт за увид у техничку документацију је: Саша Ранђеловић, телефон: 064/85-80-530.

Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.

1.3. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ;

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде ;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији ;

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине .

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

    - За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:

1) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да је у последње триобрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни               приход од  најмање 100.000.000,00 динара као и да у првих шест месеци  2015. године (јануар, фебруар, март, април, мај и јун) није био у блокади дуже од укупно 3 дана;

-да је у претходних осам обрачунских година (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014.), извео грађевинске и грађевинско-занатске и инсталатерске радове на изградњи или, реконструкцији или адаптацији или санацији објеката, у вредности од најмање 100.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један посао у минималној вредности од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а;

2)  Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:

-У погледу кадровског капацитета мора да има најмање 20 (двадесет) запослених од чега најмање 3 (три) запослена дипломирана инжењера архитектуре или дипломирана грађевинска инжењера, који поседују важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије.

- Да одговорни извођачи радова, који ће бити именовани за извођење радова који су предмет ове јавне набавке, поседују личне лиценце  и то:

- Дипл.инж. грађ. лиценце 410 или 411 или 412 или 413....... 1 извршилац

- Дипл.инж.арх. лиценце 400 или 401.....................................   1 извршилац

- Дипл.инж.електро лиценца 450............................................... 1 извршилац

-У погледу техничког капацитета мора да поседује најмање:

- Камион носивости најмање 10т.......................... 2ком.

- Лако-доставно возило ..........................................2ком.

- Торањски кран или ауто дизалица.......................1ком.

- Комбинована радна машина или багер.......... ... 1ком.

-    Скела m2................................................................. 1000

1.2.2. Обавеза обиласка локације:

Обилазак локације обавиће се  у два термина и то 10 дан од дана објављивања позива за подношење понуда односно дана  28. августа 2015. године и 20 дана од дана објављивања позива за подношење понуда односно дана  7. септембра 2015. године, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача уз навођење овлашћених лица понуђача која ће извршити обилзак локације. Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења прихватљиве понуде што ће се евидентирати од стране града Ужица. У случају потребе свим заинтересованим лицима која из оправданих разлога нису била у могућности да у наведеним терминима изврше обилазак локације, биће одређен накнадни термин уз претходну пријаву. Пријаве за обилазак локације се достављају на факс ЈП «Дирекција за изградњу» Ужице, број 031/518-896, са назнакон за ЈН број 7/2015, радови ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911, ОРН: 45212200-8 – Радови на изградњи спортских објеката или поштом на адресу: ЈП «Дирекција за изградњу» Ужице, Вуколе Дабића број 1-3, Ужице и морају стићи један дан пре рока за обилазак локације.

1.2.3. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и додатни услов из тачке 1.2.3.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим додатног услова из тачке 1.2.3. који мора да испуни сваки члан групе понуђача.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењeосновног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује даправно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности Вишег суда, на чијем подручју се налази седише домаћег правног лица, односно седиште огранка или представништва страног правног лица. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (Правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања или давања мита;2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда и не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X).Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. Закона:-Извештај о бонитету - Образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2012, 2013.и 2014.), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године и податке о броју ликвидних и неликвидних дана. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2014.годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2014. годину. Уколико у Извештају о бонитету нису доступни подаци о броју ликвидних и неликвидних дана по годинама може се доставити потврда Народне банке Србије.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

-Збирни ППП-ПД образац, прва страна и стране са именима запослених, за месец у којем су извршене последње исплате, којим понуђач доказује да има најмање 20 (двадесет) запослених радника, од којих минимум 3 (три) дипломирана инжењера архитектуре или дипломирана грађевинска инжењера, који поседују важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије.

- за запослене дипломиране инжењере доставити фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава), копију личне лиценце ИКС и копију потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета  којом се доказује и важност лиценце за текућу годину,

- за одговорне извођаче радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци доставити фотокопије личних лиценци и то: 410 или 411 или 412 или 413; 400 или 401; 450, са важећим потврдама ИКС, као и доказ о радном статусу и то: за одговорног извођача радова који је запослен код понуђача - фотокопија радне књижице и обрасци ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава), а за одговорног извођача радова који није запослен код понуђача - фотокопија уговора о радном ангажовању.

- доказ о изведеним радовима састоји се од:

- списка изведених радова који се доставља се на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље XIV

- потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XVI или друге потврде наручиоца, са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти и вредности радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и осталу расположиву документацију о изведеним грађевинским и грађевинско-занатским и инсталатерским радовима на изградњи или реконструкцији или адаптацији или санацији објеката. Фотокопије релевантних страна окончане ситуације треба да садрже износ за исплату који је оверен од стране надзорног органа и наручиоца. Све фотокопије треба да буду читке. Уколико је понуђач изводио радове као члан групе понуђача поред напред наведених доказа потребно је доставити и потврду водећег члана групе или други валидан документ о врсти и вредности изведених радова. Као референца ће се признавати изведени радови за период који није дужи од 8 (осам) година пре објављивања позива за подношење понуда.

- Пописна листа основних средстава са стањем на дан 31. децембар 2014. године или финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача,  односно копије уговора о закупу/лизингу и фотокопија важеће саобраћајне дозволе (очитане) за регистровану механизацију или техничке књижице за нерегистровану механизацију.

- потврда о обиласку локације потписана од стране лица које ће бити присутно на обиласку, образац-Поглавље XVII.

- За испуњење додатног услова из тачке 1.2.3. предвиђеног у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

- потврда Привредног суда да није покренут поступак стечаја, односно претходни стечајни поступак ИЛИ

потврда Агенције за привредне регистре да није евидентирано покретање поступка стечаја или ликвидације односно претходни стечајни поступак. Уколико се достави потврда Привредног суда наручилац ће извршити проверу података на интернет страници Регистра Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, о евидентираним поступцима ликвидације за понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказ да је извршен обилазак локације у случају заједничке понуде мора бити достављен од бар једног члана групе, а у случају понуде са подизвођачем потврду доставља понуђач.

Доказ тражен тачком 1.2.3. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак прилажу сви чланови групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова, осим додатног услова из тачка 1.2.3. који мора да испуни и подизвођач.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 4). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

IVУПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта министарства:www.моs.gov.rs, закључно са истеком рока за подношење понуда.Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београдса назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911, ЈН број 7/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Министарства омладине и спорта до 18. септембра 2015. године до 12 часова.

Министарство ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно,наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју министарство није примило у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена понуђачу неотворена.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима. Понуда се саставља тако што понуђач уписује (уноси) тражене податке у празна поља и обрасце који су саставнидео конкурсне документације. Понуђач попуњава, потписује и оверава печатом образац понуде и све друге обрасце,

Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде и осталим обрасцима који су саставни део ове конкурсне документације.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели иправилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за подношење понуда, односно дана 18. септембра 2015. године, са почетком у 12,15 часова, у просторијама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, канцеларија број 6, приземље.

4.УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања печатирано и потписано до стране овлашћеног лица представника понуђача.

5.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

6.1. ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87. став 6. Закона, може да измени понуду на начин који је одређен за подношење понуде,

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену понуде треба доставити на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911, ЈН број 7/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде који се мења морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се измене односе.

Након истека крајњег рока за подношење понуда, понуда не може бити измењена.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

6.2. ДОПУНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87. став 6. Закона, може да допуни понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Допуне понуда морају бити припремљене, означене и достављене на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београду складу са условима из ове конкурсне документације, са јасном  назнаком на коверти::

„Допуна понуде за јавну набавку радова ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911, ЈН број 7/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде која се допуњује морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се допуне односе.

Понуда не може бити допуњена након истека крајњег рока за подношење понуда.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да допуну  подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

6.3. ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. Закона понуђач може опозвати своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд у складу са условима из конкурсне документације, са јасном назнаком на коверти:

„Опозив понуде за јавну набавку радова ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911, ЈН број 7/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да опозив понуде подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове своју понуду.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоциу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би  раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из претходног става, наручилац ће обавестити надлежну организацију за заштиту конкуренције.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- члану  групе понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- члану групе понуђача који ће у име групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења,

- члану групе понуђача који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од члана групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде наводи се у обрасцу понуде и износи 60 дана од дана отварања понуда. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека важења рока понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши по испостављеним и потисанимситуацијама: авансној, привременим и окончаној.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.Рачун који је наведен у Споразуму као рачун на који ће се вршити плаћање мора бити идентичан рачуну наведеном у моделу уговора.

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења, у складу са моделом уговора.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања и не прихвата никакво додатно условљавање од стране Извршиоца, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.

Сва потраживања која буду настала по потписаном уговору не могу бити предмет заложног права.

Авансно плаћање највише до 25% од вредности понуде .

Уколико понуђач својом понудом захтева већи аванс од оног који је дефинисан претходним ставом, понуда може бити одбијена као неодговарајућа.

Аванс се правда одбијањем од вредности изведених радова сразмерно проценту примљеног аванса.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. Извођач се обавезује да вишкове радова, које превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама за ту врсту рада. Начин и услови уговарања вишкова радова дати су у члану 17. модела уговора и у том случају наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

10.2. Рок за извођење радова

Рок за извођење радова даје се у Поглављу V-Образац понуде и не може бити дужи од 60 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Извођач ће бити уведен у посао на начин предвиђен моделом уговора. Рок завршетка радова дефинисан је моделом уговора.

Извођење радова који су предмет ове јавне набавке потребно је временски ускладити са извођењем радова на санацији челичне конструкције.

10.3. Рок за отклањање грешака

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена радова мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Јединичне цене за све позиције из предмера радова који је саставни део ове конкурсне документације, а за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, о чему ће бити закључен посебан анекс уговора уз претходо испуњење обавезе наручиоца из члана 115. Закона.

Ово се односи на јединичну цену сваке појединачне позиције радова, односно на укупну цену по понуди. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. ПДВ се посебно исказује у процентуалном износу од 20% вредности понуде.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУБЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине могу се добити Министарству пољопривреде и заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалне питања.

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

I.1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на први позив, чији је рок важности 60  дана рачунајући од дана отварања понуда, у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а у корист Министарства омладине и спорта. Банкарска гаранција дата уз понуду може бити уновчена уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе остала средства обезбеђења  у складу са захтевима из конкурсне документације. Банкарске гаранције за озбиљност понуде биће враћене понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност  понуде његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

1.2 - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, безусловне и плативе на први позив,  уколико се понудом тражи аванс, у висини траженог аванса са ПДВ-ом и са роком важности најкраће до правдања аванса,

1.3 - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, безусловне и плативе на први позив, у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом и са роком важности 5 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји изведених радова.

1.4 - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције заотклањање грешака односно недостатака у гарантном року, безусловне и плативе на први позив, и то: у износу од 5% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.

II Изабрани понуђач коме је додељен уговор биће дужан да достави оригиналне банкарске гаранције у складу са Моделом уговора који је саставни део ове конкурсне документаије.

Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail vesna.blagojevic@mos.gov.rs и zaklina.gostiljac@mos.gov.rs, обавезно на обе адресе, или факсом на број 011/ 311 73 78, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број 7/2015“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговорапреда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% ) од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде, ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће сходно члану 82. Закона, одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку  јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона

2) учинио повреду конкуренције

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ из ст.1 и 2. овог члана може бити:

1) правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза

3) исправа о наплаћеној уговорној казни

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором.

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набави лица која нису назначена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/311-73 78 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗПП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је Одлуком Наручиоца додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права сходно члану 113. став 1. Закона

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде, за време важења понуде, или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди Наручилац, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу који задовољава услове из Конкурсне документације као и да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911, ЈН број 7/2015.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (највише 50%): |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Радови ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911, ЈН број 7/2015.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: - за рад - за материјал | _____________ % _____________ % |
| Аванс (највише 25% од вредности понуде) | 1.аванс ___% 2.без авансa. |
| Рок извођења радова (не дужи од 60 дана од дана увођења у посао) | ________календарских дана |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ________ % |
| Гарантни рок (минимум две године) |  |
| Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуде |  |

Датум 					                                      За Понуђача

__________________М.П.		                      ________________________________

(име и презиме овлашћеног лица)

________________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

- Републике Србије – Министарства омладине и спорта, Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, ПИБ 105004944, матични број 17693719, текући рачун 840-1620-21, које заступа _____________________ (у даљем тексту: Министарство),

- Град Ужице, Улица Димитрија Туцовића 52, ПИБ______________________, матични број 7170033, текући рачун _________________, кога заступа ________________________(у даљем тексту: Град) и

3._____________________________________________, матични број _____________, ПИБ ____________, текући рачун број: ____________________ банка, које заступа ______________________, (у даљем тексту: Извођач)

ИЛИ

Група понуђача:

1.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка,

2.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка,

3._____________________________________________, матични број____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка;

коју заступа ___________________________________, (у даљем текту: Извођач)

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- Република Србија и Европска инвестицона банка закључиле су Финансијски уговор „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру” 12. децембра 2008. године;

- Народна скупштина Републике Србије 29. маја 2009. године донела је Закон о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру” („Службени гласник РС”, број 42/09);

- За спровођење Финансијског уговора „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру“  у Републици Србији одговорно је Министарство привреде које је од Министарстварегионалног развоја и локалне самоуправе преузело послове, права и обавезе у складу Законом о министарствима („Службени гласник РС”, број 44/14);

- 	Финансирање Пројекта осигурано је Споразумом о гаранцији који је закључен 29. августа 2007. године између Европске заједнице и Банке, а у складу са чланом 8. Одлуке Савета бр. 2006/1016/ЕЦ од 19. децембра 2006. године.

Члан 2.

Министарство и Град су у својству Наручиоца у  заједнички спроведеном отвореном поступку јавне набавке број 7/2015, по позиву за подношење понуда, објављеном на Порталу јавних набавки дана __. августа 2015. године, изабрали Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911,

Члан 3.

Предмет Уговора је извођење радова ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911, и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ______  од ________2015. године, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 4.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора  износи укупно __________________________________ динара без ПДВ-а односно _____________________________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача,  број ______од ______ 2015. године.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин:

- износ од ______________(непопуњава понуђач) динара са ПДВ, обезбеђен је Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 142/14) и Одлуком о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 15/2015), економска класификација 551- нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог  плана,

- износ од ___________________(непопуњава понуђач) динара са ПДВ обезбеђен је Oдлуком о буџету града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 14/15) у Члану 7, Раздео 8, Глава 8.040, Позиција 460-I, економска класификација 511 –  Изградња исанација спротске доране (програм 0601/П27, функционална класификација 620 – Развојна заједница).

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин

-  ___ % (највише до 25%) односно износ од ________________________ динара са ПДВ-ом  на име аванса, у року од 15 дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, која мора бити безусловна и платива на  први позив.

Аванс се правда сукцесивно сразмерно вредности изведених радова у висини примљеног аванса.

НАПОМЕНА: уколико понудом није предвиђено авансно плаћање, став 1. алинеја 1. неће бити саставни део уговора.

- по 30-дневним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количина из оверених обрачунских листова грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача број _________ од ______________, 2015. године, овереним и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што вредност за наплату по окончаној ситуација мора износити минимум 10% од укупно уговорене вредности.

Уколико Министарство или Град делимично оспоре испостављене ситуације, дужни су да исплате неспорни део ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуација:листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Члан 6.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану.

Град се обавезује да, пре почетка радова обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, као и све неопходно предвиђено Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима («Сл. гласник РС» бр. 14/2009 и 95/2010).

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова :

- да је Град предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одговарајуће одобрење надлежног органа,

- да је Град обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, као и прикључак на градилишну воду и струју чију потрошњу плаћа извођач,

- да је Град доставио решење о именовању стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Под завршетком радова сматра се завршетак извођења свих уговорених радова, што стручни надзор констатује уписом у грађевински дневник и о чему Извођач радова у писаној форми обавештава Министарство и Град.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Министарства и Града.

Члан 7..

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Министарства или Града  а под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно прелази обим радова који су предмет овог уговора (преко 10%);

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора и Града, Извођач подноси у писаној форми Министарству одмах, а најкасније у  року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писану сагласност.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 8.

Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,2%  од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Министарство ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако су Министарство или Град због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.Постојање и износ штете Министарство и Град морају да докажу.

Члан 9.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, нормама и стандардима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Министарству и  Граду.

Извођач се обавезује да:

- пре почетка радова Министарству и Граду достави решење о именовању одговорних извођача радова и детаљан динамички план са јасно назначеним активностима на критичном путу. Саставни део динамичког плана су ресурсни планови и то: план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала и финансијски план реализације извођења радова по месецима

-да у року од 15 дана од дана пријема пројектне документације достави надзорном органу пројекат организације градилишта и пројекат технологије извођења радова, ;

- радове који су предмет овог уговора изведе у потпуности према грађевинској дозволи, инвестиционо техничкој и уговорној документацији;

- испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребних за извођење уговором преузетих радова;

-  уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Министарство и Град ослобађају свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Министарству и Граду,

-   се строго придржава мера безбедности и здравља на раду;

- достави надзорном органу списак производних погона и радионица са наведеним активностима које се у њима обављају за потребе градилишта, са адресама и бројевима телефона, радним временом и контакт особама;

-  омогући вршење стручног надзора на објекту;

-  уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Министарство и Град да је завршио радове;

- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Града.

Члан 10.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

- податке о објекту који се гради;

- одговорном пројектанту;

- број грађевинске дозволе,

- податке о Министарству, Граду, Извођачу и надзорном органу;

- почетак и рок завршетка радова.

Извођач се обавезује да таблу сачини према упутству, које је саставни део овог уговора.

Члан 11.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора а најкасније приликом приликом испостављања авансне ситуације, преда Министарству банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до правдања аванса, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Министарства. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарска гаранција за повраћај аванса мора да се продужи.

НАПОМЕНА: уколико понудом није предвиђено авансно плаћање,  став 1. неће бити саставни део уговора.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговораа најкасније приликом увођења у посао, преда Министарству банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Министарства.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Министарства, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, одмах продужи рок важења банкарских гаранција.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова, Граду преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позива у корист Града, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Град може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Града. У том случају Град може ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити о трошку извођача радова, по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 12.

Извођач је дужан да осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи и од одговорности за штету причињену трећим лицима и имовини трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите.

Уколико Извођач  не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове износи ____ (________) године рачунајући од дана примопредаје радова који су предмет овог уговора. За уграђене  материјале, опрему, уређаје и постројења важи гарантни рок у складу са условима произвођача.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Граду све гарантне листове за уграђене материјале, упутства за руковање, као и комплетну атестну, техничку и градилишну документацију и пројекат изведеног стања.

Члан 14.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Министарства или Града, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Града, за отклањање недостатака ангажоваће се друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико банкарска гаранција за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1.овог члана,  Министарство или Град имају право да од Извођача траже накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 15.

За укупан уграђени материјал, опрему, уређаје и постројења у складу са пројектном документацијом, Извођач мора да има сертификате, атесте и доказе  квалитета  који се захтевају по важећим прописима и за ову врсту радова.

Уколико  Министарство или Град, а преко стручног надзора, утврди да уграђени материјал, опрема, уређаји и постројења не одговарају стандардима и техничким прописима,  одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације  за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала који је уграђен у објекат.Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара уговореном и прописаном квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Министарство или Град имају право да траже да Извођач  поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини,  Министарствоили Град имају право да ангажују другог извођача радова искључиво на терет Извођача.

Члан 16.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ _____________________, матични број _______________.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Напомена: Уколико Извођач нема подизвођача  став 1. и 2. овог члана неће бити саставни део уговора.

Извођач у потпуности одговара Министарству и Граду за извршење уговорених обавеза.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Министарство може реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Министарство и Град претрпели знатну штету.

Сви чланови групе одговарају неограничено солидарно према Мнистарству и Граду.

Напомена: Уколико Извођач наступа самостално став 5. овог члана неће бити саставни део уговора.

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем о томе обавести стручни надзор, Министарство  и Град. Стручни надзор не може дати налог за извођење вишкова радова без претходне писане сагласности Министарства и Града.

По добијању писане сагласности Министарства и Града, Извођач ће извести вишак радова.Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача број ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве. Извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова.

Извођач ће сачинити преглед вишкова и мањкова радова током извођења. Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција, количине и цене и да достави мишљење са детаљним образложењем Министарству и Граду. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Министарства и Града, који је одобрен и од стране стручног надзора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. Накнаду трошкова свих вишкова радова сносиће Град. У наведеном случају поступиће се у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности Министарства и Града, а уз сагласност и налог стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1.овог члана, о томе писаним путем обавесте Министарство и Град.

Министарство може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Члан 19.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава у писаној форми Министарство, Град и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 30 дана од завршетка радова, а после обављеног техничког прегледа, односно прегледа техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова и добијеног позитивног налаза комисије надлежне за вршење техничког прегледа.

Комисију за примопредају радова образује Град и чине је представници Града, Стручног надзора и Извођача. Министарство задржава право да учествује у раду комисије.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Граду градилишну  и атестну документацију, записнике о испитивањима, гарантне листове и упутства за употребу. Грешке, односно недостатке које утврди Министарство или Град, преко стручног надзора у току извођења радова, односно преко комисије за технички преглед  по њиховом завршетку, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Града и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, ти радови ће се поверити другом извођачу радова на рачун Извођача.Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Министарство или Град ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Град се обавезује да обезбеди технички преглед радова, односно проверу безбедности, сигурности и стабилности изведених радова, као и употребну дозволу.

Члан 20.

Укупна вредност радова изведених по овом уговору утврђује се на основу стварно изведених количина радова према грађевинској књизи, овереној од стране одговорног извођача радова и Стручног надзора, и на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број _________ од _____________ 2015. године, а које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун врши комисија из члана 19.овог уговора и испоставља га истовремено са Записником о примопредаји радова.

Члан 21.

Министарство  има право на једнострани раскид Уговора и у следећим лучајевима:

- уколико Извођач својом кривицом касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету наведеном у понуди Извођача, број____ од ___, _________ 2015. године, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- уколико Извођач из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од седам дана од писаног упозорења Министарства или ако одустане од даљег рада;

Члан 22.

У случају једностраног раскида уговора Министарство  има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Министарству штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом  уговору и цене радова  новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Министарство и Град.

Члан 23.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

Члан 24.

Саставни део овог уговора је  понуда Извођача бр. ________ од __________2015. године.

Члан 26.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 27.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања од стране свих уговорача.

Члан 28.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнакихпримерака, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ГРАД                 								 МИНИСТАРСТВО

__________________					____________________

ИЗВОЂАЧ

УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ

Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном обавезом  на основу члана 201. тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту постављања градилишне табле.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

- Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x20cm, израђена од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон.

- Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске утицаје.

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА:

Сви пројекти који се финансирају средствима  из средстава Европске инвестиционе банке (у целости или делом), поред логоа Министарства омладине и спорта, морају имати и лого ЕИБ-а.

- Лого Министарства позициониран је у горњем десном углу. Минималне димензије лога су 40 х 40cm.

- Лого Европске инвестиционе банке позициониран је у горњем десном углу. Минималне димензије лога су 40 х 40cm.

- На делу испод лога Министарства, односно лога Европске инвестиционе банке „болдовано“ су истакнути следећи подаци:

а) Назив, намена и величина објекта, и

б) Број катастарске парцеле.

- Модел објекта је позициониран у горњем левом углу.

- На доњем делу табле наведено је следеће:

а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт),

б) Име одговорног пројектанта,

в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши надзор,

г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење радова (за које се не издаје грађевинска дозвола),

д) Датум почетка грађења,

ђ) Рок завршетка изградње објекта,

На табли не треба приказивати друге лого ознаке, изузев ознаке Министарства омладине и спорта и Европске инвестиционе банке.

Угледни пример табле која се поставља

VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Земљани радови |  |
| --- | --- |
| Зидарски радови |  |
| Бетонски и армиранобетонски радови |  |
| Армирачки радови |  |
| Покривачки радови |  |
| Браварски радови |  |
| АЛУ браварија |  |
| Лимарски радови |  |
| Разни радови |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |
| ПДВ 20% |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

| УКУПНО ТРОШКОВИ РАДА |  |  | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА |  |  | % |  |  |
|  | Напомена: Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене. _________________ (датум) | МП |  | За Понуђача. (име и презиме овлашћеног лица). (потпис овлашћеног лица). |

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач ___________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

|  | М.П. | За Понуђача |
| --- | --- | --- |

(датум)							(име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

(потпис овлашћеног лица)

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавкерадова ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911, ЈН број 7/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | М.П. | За Понуђача |
| --- | --- | --- |

(датум)							(име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................... (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке радова ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911, ЈН број 7/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

|  | М.П. | За Понуђача |
| --- | --- | --- |

(датум)							(име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# XI ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911, ЈН број 7/2015, најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао, прибавити полису осигурања за предметне радове од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), са важношћу до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

|  |  | За Понуђача |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XII ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

|  | Р.бр. | Име и презиме лица |  | Број лиценце |  | Понуђач/члан групе/ подизвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У _____________, |  |  |  |  |  |  |

Напомена: у табели унети податке за остале запослене дипломиране инжењере са важећом лиценцом ИКС у моменту давања понуде.

|  |  | За Понуђача |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII ИЗЈАВА О ПОНУЂЕНОЈ КЉУЧНОЈ ОПРЕМИ

| ПОНУЂАЧ: |  |
| --- | --- |

достављалисту опреме који су обухваћени понудом:

| Ред. бр. | Врста радова |  | Tип понуђене опреме |  | Произвођач |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За Понуђача |  |  |
| (датум) |  |  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |  |  |
|  |  | (мп) |  | (потпис овлашћеног лица) |  |  |

XIVСПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | вредност радова без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: За горе наведене референце прилажу се докази наведени у поглављу III, Упутство како се доказује испуњеност  услова.

|  |  | За Понуђача |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XV

ИЗЈАВА

___________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне

набавке радова ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911, ЈН број 7/2015, Понудом број _________________ од ____________, на основу конкурсне документације, техничке документације за коју је Наручилац обезбедио могућност увида и на основу обиласка локације, обухватили кроз јединичну цену свих позиција, као и укупно уговореном ценом сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун може извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за комплетну позицију у уговореном износу.

Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су ови елементи наведени или не техничком документацијом.

Понуђач у свему прихвата у целости услове из Модела уговора.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

|  |  | За Понуђача |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVI  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Потврђујем да је дана ___________________2015. године, од стране понуђача предузећа _________________________________________________ извршен обилазак локације и увид у пројектну документацију  ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова ради спровођења пројекта- Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, шифра пројекта 13800911, ЈН број 7/2015.

Обилазак локације и увид у пројектну документацију извршили су овлашћени представници понуђача:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Датум:    ________ 2015.године 			                             За град Ужице

____________________________

НАПОМЕНА: ова потврда се прилаже уз понуду.

XVII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

____________________________________

(Назив Наручиоца)

_____________________________________

(Адреса)

Овим потврђујемо да је предузеће

____________________________________________________ ,

за потребе Наручиоца

____________________________________________________ ,

квалитетнои у уговореном року извршило радове

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова),

у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),

а на основу уговора број ____________________од  ___  . ___. _____. године.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,телефон: _________________

_______________________							М.П.        Потпис овлашћеног лица наручиоца

ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Упутство за попуњавање:

-понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

-јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;

-понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитуалције по врстама радова и збирну рекапитулацију;

-ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

-уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова а јединична цена конкретне позиције биће од стране Комисије за јавну набавку унета у износу од 0 (нула) динара и парафирана.Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неприхваљива.

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева „или одговарајуће“.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJA

TIPSKA SPORTSKA HALA ZA ŠKOLSKI SPORT U UŽICU

SADRŽAJ:

- TEHNIČKI OPIS

- PREDMER RADOVA

- GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- Situacija-prizemlje,

- Osnova prizemlja,

- Osnova krova,

- Osnova krovne konstrukcije,

- Preseci A-A, B-B i C-C,

- Fasade – severna i zapadna,

- Šeme bravarije sa tehničkim uslovima.

TEHNIČKI OPIS

Uz Glavni projekat za izgradnju Male sportske dvorane

OBJEKAT:  	TIPSKA SPORTSKA HALA ZA ŠKOLSKI SPORT

LOKACIJA: 	Krčagovo, KP br. 1791/2, KO Užice

URBANISTIČKO REŠENJE

Objekat je projektovan na KP br. 1791/2, KO Užice, prema regulacionom planu "Radna
zona Krčagovo" ("Sl. list opštine Užice", br. 8/87) sa namenom za sport i rekreaciju. U
osnovi objekat je pravougaonog oblika, spratnosti P+O, jednostavne arhitekture.

Projekat se radi na osnovu:

- Akta o urbanističkim uslovima koji je izradila Republika Srbija, Grad Užice,
Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i inspekcijske poslove: 07br. 353-165/09
od 07.06.2009 godine. Objekat je gabarita 54x29m, postavljen na građevinske
linije prema važećem Aktu;

- Rešenja o odobrenju za izgradnju koje je izdala Gradska uprava za urbanizam,
izgradnju i inspekcijske poslove O7. broj 351-223/09 od 24.06.2009.godine u
Užicu.

Na parceli nema izgrađenih objekata.

Krov hale je dvovodan, a aneksa objekta je jednovodan. Na objektu su planirani ulaz za
gledaoce, ulaz za sportiste i rekreativce i ulaz za hendikepirana lica. Sa južne strane
objekta planirana je saobraćajnica sa platoom i okretnicom. Za parkiranje putničkih
vozila planirana su 53 parking mesta i 2 mesta za autobuse.

Za pristup invalidnih lica na sporednom ulazu formirana je rampa.

Projektom parternog uređenja definisana je izgradnja potpornog zida, izgradnja interne
saobraćajnice, parkinga za putnička vozila i dva autobusa, kao i uređenje partera oko
hale.

ARHITEKTONSKO REŠENJE

Objekat je samostalan. Sportska hala je dimenzionisana za male sportove: mali fudbal,
rukomet, košarku i odbojku.

Pregled prostorija sa unutrašnjom obradom dat je tabelarno u grafičkom delu priloga.

U hali je obezbeđena minimalna visina od 915cm od gotovog poda.

Tribine omogućavaju sedenje za 254+2 posetilaca i stajanje za oko 70 osoba.

Pristup za invalidna lica ostvaren je preko posebnog ulaza - formirana je rampa sa
nagibom od 8%, poseban toilet, a pod tribina i dela aneksa je u jednom nivou.

Hala je dimenzionisana prema terenu za rukomet.

Pregled dimenzija sportskih terena prema Pravilniku o uslovima za obavljanje sportskih
aktivnosti i delatnosti objavljenog u ’’Službenom glasniku RS” br.30/99:

-rukomet 23x44m (igralište 20x40m),

-košarka 19x32m (igralište 15x28m),

-odbojka15x24m(igralište9x18m),
-mali fudbal 15x25m.

Pregled ostvarenih površina sa završnom obradom podova, zidova i plafona dat je
tabelarno.

KONSTRUKCIJA

Objekat je projektovan kao armiranobetonska konstrukcija sa betonskim temeljima
samcima, stubovima u obimnim zidovima i čeličnom krovnom konstrukcijom. Fasadni
zidovi se rade od giter bloka d=25cm, kao i zid prema aneksu. Glavni nosači krovne
konstrukcije projektovani su kao ravanski rešetkasti nosači sa štapovima od hladno
oblikovanih profila.Pregradni zidovi su od pune opeke. Krovnu konstrukciju čine
čelične rešetke raspona 28.20m, sa osovinskim razmakom od 4.92m. Krovni pokrivač je
termoizolacioni panel d=15cm vatrootpornosti F45 od plastificiranog čeličenog lima TR 60/175, d=0,6mm u skladu sa saglasnošću na izmenu projekta koju je dostavio projektant.

’

Nagibi krovnih ravni defmisani su prema II klimatskoj zoni.

Objekat hale i aneksa se temelji na temeljima samcima povezanim temeljnim gredama.
Tribine su projektovane kao nosači montažnog tipa, oslanjaju se na kose testeraste grede-
obrazne nosače, čija se gornja zona betonira, odnosno vrši monolitizacija, po postavljanju
talpi.

Međuspratna konstrukcija aneksa je laka montažna tavanica d=16+4cm. Krovna
konstrukcija na aneksu se radi kao drvena jedno vodna konstrukcija. Krovni pokrivač je
ravan plastificirani pocinkovani lim, d=0.6mm.

Za nošenje elektro regala i ventilatora postavljaju se odgovarajući kutijasti profili.
Konstrukcija nadstrešnica se radi od čeličnih kutijastih profila i leksana prema detalju. Za
nadstrešnice NI, N2 i N3 radiće se Izvođački projekat.

Za nošenje semafora na zidu se postavlja konstrukcija od hladnovučenih profila
60x60x4mm sa penjalicama, prema Izvođačkom projektu.

SPOLJAŠNJA OBRADA

Spoljnji zidovi od giter bloka d=25cm, se oblažu PE folijom i tvrdim pločama mineralne
vune a zatim malterišu se preko rabica. Završna obrada je akrilnim fasadnim premazom.
Sokla se radi u obradi "kulirplast". Krovni pokrivač je termoizolacioni panel d=15cm vatrootpornosti F45 od plastificiranog čeličenog lima TR 60/175, d=0,6mm u skladu sa saglasnošću na izmenu projekta koju je dostavio projektant.

Strehe se opšivaju čeličnim, pocinkovanim, plastificiranim, bojenim  TR limom.

Sve opšivke i prozorski solbanci su od plastificiranog pocinkovanog lima d=0,55mm.
Oluci su od plastificiranog pocinkovanog lima.

Na ulazima se postavljaju otirači od gume u aluminij umskim profilima.

UNUTRAŠNJA OBRADA

Obrada unutrašnjih površina data je tabelarno.

Podovi

U hali se radi višeslojni elastični pod od bukovog parketa tipa ‘’Junckers” ili ogovarajuće. Podovi u sanitarnim prostorijama, svlačionicama, teretani, hodnicima i ambulanti se oblažu
protivkliznim keramičkim pločicama. Sokla se radi visine d=10cm. Pod od laminata se
radi u pomoćnim prostorijama i biletamici.

Tribine

Konstrukcija tribina se radi od armiranog betona, sa montažnim betonskim gazištima.
Sedištana tribinama su od plastičnog materijala i fiksiran za gazišta.

Zidovi

U sanitarnim čvorovima, tuš kabinama, prostoriji za održavanje higijene zidovi se oblažu
keramičkim pločicama do visine od 220cm.

Svi omalterisani zidovi se gletuju i završno boje poludisperzivnim bojama.

Plafoni

U aneksu objekta u svim prostorijama plafon se malteriše i završno boji disperzivnim
bojama. Iznad vetrobrana na ulazu u halu radi se gipsani plafon na čeličnoj konstrukciji
sa obostranom oblogom od gipsanih ploča sa ispunom od mineralne vune d=l2cm.

BRAVARIJA I STOLARIJA

Fasadni prozori i vrata se rade od eloksiranog aluminijuma, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, prema
detaljima. Okov je od eloksiranog aluminijuma u boji aluminijuma. Zastakljenje se radi
termoizolacionim flot staklom d=6+12+4mm-stp sol. Spoljna klupica je od pocinkovanog
plastificiranog lima. Prozorske unutrašnje klupice se rade od ploča tipa "halopal” koja se
izrađuje od mermemog praha I smole sa zaobljenom ivicom.

Vrata na podstanici se rade kao metalna od kutijastih profila I čeličnog lima sa termo
ispunom.

Unutrašnja vrata i pregrade u sanitarnim čvorovima se rade kao pvc bravarija. Pregrade
su visine 210cm.

Vrata na hali prema aneksu se rade kao vatrootpoma F60, vrata na elektro prostoriji su
F90.

Spoljašnje ograde na rampi i na ulaznom podestu, kao i ograda na tribinama prema hali se
rade od mat inoksa prema detalju.

Na prozorima hale I između stubova se postavljaju zaštitne ograde u čeličnom profilu sa
plastificiranim mrežicama. U hali između stubova postavlja se zaštitna ograda radijatora.
Semafor se postavlja na čeličnoj konstrukciji prema detalju.

Za potrebe postavljanja ventilatora i elektro regala ugrađuju se odgovarajući čelični
profili prema detalju.

HIDROIZOLACIJA OBJEKTA

Preko podne armirano betonske ploče postavlja se hidroizolacija i termoizolacija.

U pogledu hidroizolacije objekta rešavana su dva problema:

- zaštita objekta od prodora atmosferske vode

- zaštita objekta od podzemne vlage

Krovna površina hale rešena je kao dvovodni krov. Sa ovih površina voda se prikuplja
horizontalnim olucima od plastificiranog pocinkovanog lima a zatim vertikalama dim.
14/14 odvodi od objekta, a sa aneksa vertikalama 12/12.

Podna hidro izolacija se radi kondorom V4 sa prekloppm.

Obzirom da u ovom reonu ne postoji izgrađena kišna kanalizacija, površinske-kišne i
podzemne drenažne vode, prema uslovima koji je izdalo JKP Vodovod iz Užica, se
privremeno evakuišu prema okolnom terenu.

TERMIČKA I ZVUČNA ZAŠTITA

Termičkim proračunom definisana je termička i zvučna zaštita objekta u skladu sa
važećim tehničkim propisima za II klimatsku zonu.

INSTALACIJE

Od instalacija na objektu se planiraju instalacije:

- Vodovod i kanalizacija

- Elektroinstalacije

- Instalacija radijatorsko grejanje i prinudna ventilacija hale

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

Oko objekta planiranje protivpožami put sa dve strane, sa okretnicom na platou.

U sklopu objekta izdvojeni su sektori:

-prostor hale sa vetrobranom,
-aneks objekta,
-podstanica,
-elektro prostorija.

Za vreme požara noseći konstruktivni elementi objekta kao i građevinski elementi koji
treba da spreče širenje požara zadržavaju svoju čvrstoću i stabilnost čak i kada potpuno
sagore gorive materije koje se nalaze u objektu.

Evakuacioni putevi su projektovani i opremljeni tako da pružaju visok stepen bezbednosti
lica koja napuštaju objekat.

Svi čelični konstruktivni elementi krovne rešetke se premazuju vatrootpomim
premazom na 60 minuta.

U objektu su predviđena sredstva i oprema koji su namenjeni za intervenciju
vatrogasaca iznutra (hidranti, vatrogasni aparati).

Obezbeđene su blagovremene informacije o nastanku i širenju požara (instalacije za
automatsku dojavu požara, instalacije za ručnui dr.) sa dojavom na biletamicu.

| Инвеститор: Град Ужице JП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ", Ул.Вуколе Дабића бр.1-3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oбјекат: ТИПСКA СПОРТСКA ХАЛA ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ |  |  |  |  |  |  |
| Локација: Крчагово, КП1791/2 KO Ужице |  |  |  |  |  |  |
| A-Б. | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  |  |  |
| 1 | Земљани радови |  |  |  |  |  |
| PБ | опис јм | количина |  | ценa |  | износ |
| 1 | Комбиновани ископ (ручни и машински) земље III и IV категорије за темеље самце, темељне траке, темељне зидове и темељне греде са правилним одсецањем ивица и планирањем дна ископа, припрема за израду замене материјала. Земљу из ископа одложити на привремену депонију до завршетка земљаних радова. Обрачун количине радова по м3. |  |  |  |  |  |
| a) | Ручно - темељи самци |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 10.00 | x |  | = |  |
| б) | Машински темељне траке |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 10.00 | x |  | = |  |
| 2 | Набавка, довоз, истовар, насипање, разастирање и набијање слоја туцаника 0-63мм (ломљени камен) испод темеља, замена материјала. Обрачун количине радова по м3. |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 2.00 | x |  | = |  |
| 3 | Набавка, довоз, истовар, насипање, разастирање и набијање слоја природног шљунка испод темеља, преко слоја туцаника д=15цм. Шљунак насипати у слојевима и набијати до потребне збијености дефинисане статичким прорачуном. Обрачун количине радова по м3. |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 2.00 | x |  | = |  |
| 4 | Набавка, довоз, истовар, насипање, разастирање и набијање слоја јаловине д=10цм, испод темељних греда, подова, спољних степеништа и пешачке рампе. Шљунак насипати у слојевима и набијати до потребне збијености дефинисане статичким прорачуном. Обрачун количине радова по м2. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50.00 | x |  | = |  |
| 5 | Затрпавање, насипање, разастирање и набијање земље III категорије из ископа око темеља. Земљу набијати у слојевима вибронабијачима до потребне збијености. Обрачун количине радова по м3. |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 10.00 | x |  | = |  |
| 6 | Насипање, разастирање и набијање земље III и IV категорије из ископа испод подова објекта. Земљу набијати у слојевима вибронабијачима до потребне збијености. Обрачун количине радова по м3. |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 10.00 | x |  | = |  |
|  | Укупно земљани радови: |  |  |  |  |  |
| 2 | Зидарски радови |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка потребног материјала и зидање спољашњих зидова од гитер блока д=25цм у продужном малтеру размере 1:2:6. Обрачун количине радова по м3. |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 16.00 | x |  | = |  |
| 2 | Набавка потребног материјала и зидање унутрашњих преградних зидова од пуне опеке д=12цм у продужном малтеру 1:2:6. са потребним серклажима. Обрачун количине радова по м2. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15.00 | x |  | = |  |
|  | Укупно зидарских радова: |  |  |  |  |  |
| 3 | Бетонски и армиранобетонски радови |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка потребног материјала и бетонирање армирано бетонских греда, хоризнталних и вертикалних серклажа, надвратника и надпрозорника 25х25 цм., бетоном МБ30, у потребној оплати са потребним подупирањем. Обрачун количине радова по м3. |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 5.00 | x |  | = |  |
|  | Укупно бетонски и армирано-бетонски радови: |  |  |  |  |  |
| 4 | Армирачки радови |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре у свему према статичком рачуну и детаљима. На оплату пре бетонирања поставити пластичне подметаче - дистанцере. Обрачун количине по 1кг тежине, мерено према стварним дужинама у теоретским тежинама |  |  |  |  |  |
| a) | ГА 240/360 |  |  |  |  |  |
|  | кг | 182.00 | x |  | = |  |
| в) | РА 400/500 |  |  |  |  |  |
|  | кг | 450.00 | x |  | = |  |
|  | Укупно армирачки радови: |  |  |  |  |  |
| 5 | Покривачки радови |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка потребног материјала и покривање крова фискултурне сале термоизолационим панелима д=15цм. Завршна обрада панела је трапезасти пластифицирани челични бојени поцинковани лим ТР 640/250, д=0,6мм и унутрашњи благо профилисани челични поцинковани лим д=0.5мм (пројектом је био предвиђен АЛ панел али уз сагласност прокјектанта је промењен). Покривање извршити у свему према упутству произвођача са прописаним преклопима, спојним средствима и осигурањима од евентуалног прокишњавања. Финална обрада Ф45 - противпожарна за отпорност од 45 минута. Обрачун количине радова по м2 развијене површине. |  |  |  |  |  |
|  | 46.53*31.56*cos6°=1.476,58 |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 1,476.58 | x |  | = |  |
|  | Укупно покривачки радови: |  |  |  |  |  |
| 6 | Браварски радови |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |
|  | Све мере из пројекта контролисати на лицу места. Браварски радови у свему према шемама: гвоздену браварију радионички минизирати, уградити, а затим уз све потребне предрадње бојити уљаном бојом 2x у тону који одреди пројектант. |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка потребног материјала, израда и монтажа челичне конструкције стрехе, (подужне и калканске стрехе спортске сале), израђене од кутијастих профила ⁪100x100x3мм и ⁪50x50x3мм у свему према радионичком детаљу, Č 0361. Конструкцију антикорозивно заштитити и завршно обрадити у тону по избору пројектанта. Све измене радити уз сагласност пројектанта. Све мере узети на лицу места. Обрачун количине радова по килограму. (5.793/2) пола стреха - 1.940 (кроз санацију) = 957кг. дуж северне и западне фасаде |  |  |  |  |  |
|  | кг | 957.00 | x |  | = |  |
| 2 | Набавка потребног материјала, израда и монтажа двокрилних металних противпожарних врата. Двокрилна пуна метална врата. Захтевана ватроотпорност у трајању од 60мин., што произвођач доказује атестом. Врата су рађена у штоку од челичног профилно савијеног лима д=3мм. Крила врата су као "сендвич" са конструкцијом и укрућењима од хладновучених кутијастих профила 50x50x3мм са обостраном облогом од квалитетног челичног декапираног лима д=1.5мм, са испуном од камене вуне д=5цм. Врата су снабдевена механизмом за самозатварање, бравом и цилиндром за закључавање са три кључа. На вратима се монтира метална плочица која заједно са електромагнетом омогућава да врата буду стално отворена. Крило се носи на три јаке браварске шарке. Ради спречавања продора дима из просторије у просторију, у фалц по обиму крила врата монтиран је специјални дихтунг. Завршна обрада штока и врата је ватроотпорна фарба у тону по избору пројектанта. Крила имају отвор 20/20цм застакљен специјалним ватроотпорним стаклом. Све измене радити уз сагласност пројектанта. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду. ходник анеха - хала |  |  |  |  |  |
|  | ПОС 1 (у два круга) |  |  |  |  |  |
|  | ППВ Т60 |  |  |  |  |  |
|  | дим.160/210 |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2 | x |  | = |  |
| 3 | Набавка потребног материјала, израда и монтажа једнокрилних металних противпожарних врата. Једнокрилна пуна метална врата. Захтевана ватроотпорност у трајању од 60мин., што произвођач доказује атестом. Врата су рађена у штоку од челичног профилно савијеног лима д=3мм. Крила врата су као "сендвич" са конструкцијом и укрућењима од хладновучених кутијастих профила 50x50x3мм са обостраном облогом од квалитетног челичног декапираног лима д=1.5мм, са испуном од камене вуне д=5цм. Врата су снабдевена механизмом за самозатварање, бравом и цилиндром за закључавање са три кључа. На вратима се монтира метална плочица која заједно са електромагнетом омогућава да врата буду стално отворена. Крило се носи на три јаке браварске шарке. Ради спречавања продора дима из просторије у просторију, у фалц по обиму крила врата монтиран је специјални дихтунг. Завршна обрада штока и врата је ватроотпорна фарба у тону по избору пројектанта. Крило има отвор 20/20цм застакљен специјалним ватроотпорним стаклом. Све измене радити уз сагласност пројектанта. |  |  |  |  |  |
|  | Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ПОС 2 (у два круга) |  |  |  |  |  |
|  | трибине - анех |  |  |  |  |  |
|  | ППВ Т60 |  |  |  |  |  |
|  | дим.90/210 |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1.00 | x |  | = |  |
|  | Укупно браварских радова: |  |  |  |  |  |
| 7 | АЛУ браварија |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка потребног материјала, израда и монтажа вишеделног прозора од елоксираног алуминијума са петокоморним системом профила, са унутрашњим челичним профилним ојачањима, термо прекидом , по шеми браварије и детаљима. Крила прозора застаклити термопан стаклом д=6+12+4мм, спољашње стакло је "стоп сол". Прозор дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Начин отварања крила је према шеми "на вентус". Прозор опремити потребним оковом и потезаљком за отварање на висини од 140цм. Оков и тон елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Све измене радити уз сагласност пројектанта. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ПОС 1 (у једном квадрату) |  |  |  |  |  |
|  | дим. 456/320 |  |  |  |  |  |
|  | ком | 18 | x |  | = |  |
| 2 | Набавка потребног материјала, израда и монтажа вишеделне преграде са улазним двокрилним вратима и фиксним троделним надсветлом од елоксираног алуминијума са петокоморним системом профила и термо прекидом, по шеми браварије и детаљима. Крила преграде застаклити термопан стаклом д=6+12+4мм, спољашње стакло је "стоп сол". Крила дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Начин отварања врата је према шеми: око вертикалне осе, надсветло је фиксно. Поставити оков од елоксираног алуминијума, ручица за отварање, браву цилиндер са улошком и три кључа и три шарке по крилу. Оков и тон елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Све измене радити уз сагласност пројектанта. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ПОС 2 (у једном квадрату) |  |  |  |  |  |
|  | дим. 220/460 |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | x |  | = |  |
| 3 | Набавка потребног материјала, израда и монтажа двокрилних спољних врата. Двокрилна врата од елоксираног алуминијума са петокоморним системом профила и термо прекидом, по шеми браварије и детаљима. Крила врата застаклити термопан сигурносним стаклом д=6+12+4мм, спољашње стакло је "стоп сол". Пуни делови крила од обостраних елоксираних лимова са термоиспуном од стиродура 24мм. Крила дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Начин отварања врата је према шеми: око вертикалне осе. Поставити оков од елоксираног алуминијума, ручица за отварање, браву цилиндер са улошком и три кључа и три шарке по крилу. Оков и тон елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Све измене радити уз сагласност пројектанта. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ПОС 3 (у једном квадрату) |  |  |  |  |  |
|  | дим. 200/220 |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1.00 | x |  | = |  |
|  | Укупно АЛУ браварија: |  |  |  |  |  |
| 8 | Лимарски радови |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка потребног материјала, израда и монтажа хоризоталних лежећих олука од пластифицираног поцинкованог лима д=0,55мм димензија 20/30 цм са подметачима од пљоште гвожђа и образовањем пада од 0,5% ка олучним вертикалама. Обрачун количине радова по м1. |  |  |  |  |  |
|  | 46.52*2+28.34=121.38 |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 121.38 | x |  | = |  |
| 2 | Набавка потребног материјала, израда и монтажа олучних вертикала квадратног облика од пластифицираног понцинкованог лима д=0,55мм димензија 14/14цм са везивањем за фасаду поцинкованим обујмицама. Обрачун количине радова по м1. |  |  |  |  |  |
|  | 86.80 |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 86.80 | x |  | = |  |
| 3 | Набавка потребног материјала и опшивање стреха челичним, поцинкованим, пластифицираним, бојеним ТР лимом. Обрачун количине радова по м2. Опшивка потребне ширине, висине од 70 - 120 цм. са потребним везним, угаоним, уводним и прелазним равним лимовима. |  |  |  |  |  |
|  | 413.32 |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 413.32 | x |  | = |  |
| 4 | Набавка потребног материјала, израда и опшивка назидака, опшивки између калканских зидова и кровног покривача, између назидака и кровног покривача, између хор. олука и назидака,опшивка на споју два термоизол. кровна панела пластифицираним поцинкованим лимом д=0,55мм, развијене ширине 38 цм. Обрачун количине радова по м1. |  |  |  |  |  |
|  | хала РШ 38 - 60 цм. |  |  |  |  |  |
|  | 93.06 | 93.06 | x |  | = |  |
| 5 | Набавка потребног материјала, израда и монтажа снегобрана састављених од носача 25/6мм и решетки, израђених од поцинкованог челичног лима решетке висине 20цм и дужине према графичком прилогу.Обрачун количине радова по м1. |  |  |  |  |  |
|  | 46.53*2 + 29.00 = 93.06 |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 95.00 | x |  | = |  |
|  | Укупно лимарски радови: |  |  |  |  |  |
| 9 | Разни радови |  |  |  |  |  |
| 1 | Завршно чишћење просторија после обављених грађевинских и занатских радова. Обрачун количине радова по м2. |  |  |  |  |  |
|  | 1,588.65 |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 1,588.65 | x |  | = |  |
| 2 | Монтирање и демонтирање, чишћење и подмазивање, челичне, цевне скеле око објекта за потребе израде кровне конструкције, уградње прозора,опшивања на фасади, обраду фасаде и сл. Обрачун количине радова по м2. |  |  |  |  |  |
|  | 1,940.00 |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 1,940.00 | x |  | = |  |
| 3 | Набавити и монтирати стезаљку за хоризонтални олук П ЈУС Н.Б4.908. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 16 | × |  | = |  |
| 4 | Набавити и монтирати мерни спој Д.ЈУС Н.Б4.932 и кутију за мени спој ЈУС Н.Б4.912. Мерни спој се монтира на висини од 1,7м. Позиција се наплаћује по броју комплета. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 16 | × |  | = |  |
| 5 | Извести спој вертикалног громобранског вода, челичне траке ФеЗн 20×3мм, са кровним лимом. Спој извести помоћу шрафа и зупчасте подлошке. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 19 | × |  | = |  |
| 6 | Рад геометра на преносу кордината и висинских кота при монтажи челичне конструкције кровног покривача, опшивки, стреха и слично |  |  |  |  |  |
|  | паушално | 1.00 | × |  | = |  |
|  | Укупно разни радови: |  |  |  |  |  |

|  | A | Р Е К А П И Т У А Л А Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Земљани радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Зидарски радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Бетонски и армиранобетонски радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Армирачки радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Покривачки радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Браварски радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | АЛУ браварија |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Лимарски радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Разни радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пдв 20% |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НАПОМЕНА : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пре давања понуде обавезно сагледати стање објеката на терену, прилаз објекту и могућности транспорта и регулисања несметаног одвијања саобраћаја. Све радове изводити уз максималну пажњу како се додатно не би угрозио постојећи објекат, јер сва накнадна оштећења изведених објеката падају на терет извођача. Свака позиција обухвата набавку основног материјала, унутрашњи и спољашњи транспорт, као и сав потребан пратећи материјал, опрему, скеле и др. као и саму радну снагу за комплетан завршетак позиције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М.П. |  | За Понуђача |  |  |  |  |  |

(датум)							       (потпис овлашћеног лица)

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- Situacija-prizemlje

- Osnova prizemlja

- Osnova krova

- Osnova krovne konstrukcije

- Preseci A-A, B-B i C-C

- Fasade – severna i zapadna

- Šeme bravarije i tehnički uslovi